Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zatrudnieniu  nr 19/CIC/FAMI/FU/2025

..............................................

(miejscowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Zamawiającego

Nazwa organizacji: Fundacja Ukraina

Adres: ul. Ruska 46a/201

nr tel. +48 606629700

e-mail: tetiana.kartseva@fundacjaukraina.eu

Dane Wykonawcy

Nazwa: …………………..……

Adres: …………………….…..

NIP: ……………………...……..

E-mail: .........................................., tel.: ..............................................

- Nazwa i nr zamówienia: 
WYKONANIE DEMONTAŻU I ZABEZPIECZENIA W POMIESZCZENIACH CENTRUM INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW W  JELENIEJ GÓRZE
nr 19_CIC_FAMI_FU_2025 r.  z dnia 31.03.2025 r. w ramach projektu pt. „Centra Integracji Cudzoziemców na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i budżetu państwa.

- Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia:
Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie demontażu ścian gipsowo-kartonowych, demontaż konstrukcji meblowych (szafy) oraz zabezpieczenie przestrzeni przed zniszczeniem w trakcie prac oraz następującego po nich remontu w Centrum Integracji Cudzoziemców w Jeleniej Górze przy ul. Podwale 25

Zakres zamówienia obejmuje:

- demontaż ścian gipsowo-kartonowych 95  m2

- demontaż konstrukcji meblowych (szafy)

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie remontu:  okien, podłóg, sufitów, systemów przeciwpożarowych oraz windy

- wyniesienie oraz utylizacja odpadów budowlanych (w tym zamówienie kontenera na odpady budowlane)

- sprzątanie po zakończeniu prac

- Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego.  Prace uciążliwe, w szczególności hałaśliwe muszą odbywać się poza godzinami otwarcia galerii handlowej (21:00-7:00) lub w niedzielę (po odpowiednich uzgodnieniach z zarządcą Galerii Handlowej). Wykonawca organizując prace remontowe powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- sprzątanie na bieżąco po robotach,;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem podłogi, okien i innych rzeczy, których nie można usunąć z miejsca przeprowadzania prac

- Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac remontowych;

- wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.;

- Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi architekta i Zamawiającego,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Cena obejmuje zakup materiałów budowlano-remontowych, ich dowóz i wniesienie do Centrum Integracji Cudzoziemców we Wrocławiu oraz wykonanie remontu w Centrum

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Termin realizacji zamówienia: 14  dni od dnia rozstrzygnięcia zamówienia, nie dłużej niż do dnia 25.04.2025 r.

- Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

- Cenę netto …………..…. brutto……………………………zł.

………………………………………….

podpis Wykonawcy